Plan de proyecto – Asistencia / Evaluaciones y Mesas Finales

Integrantes: Alejo Sarmiento; Eliana Valdez; Darío Ceballos; Melany López; Magalí Torres

Objetivo:; Agregar módulo de Mesas Finales y modificar vista de Asistencia/Evaluaciones. Fecha Entrega:; 08/05/2026. Branch:; requerimiento-13.

Descripción General (datos de análisis recibido + charlado) Se solicita crear un nuevo módulo de mesas finales basado en el diseño del módulo de Asistencia / Evaluaciones, agregando filtros previamente en el mismo.

Tickets implicados. REQUERIMIENTO 13 - Evaluaciones, asistencia y mesas.docx.

General 1. MESAS FINALES - Agregar módulo a la barra de navegación - Agregar diseño solicitado basado en Asistencias / Evaluaciones - Crear lógica de filtros en cascada - Agregar un botón "Aplicar Filtros" - Aplicar filtros a la grilla en base a los seleccionados 2. ASISTENCIAS / EVALUACIONES - Crear filtros en cascada - Agregar Tab Control para mostrar evaluaciones/asistencias - Agregar un botón "Aplicar Filtros" - Aplicar filtros a la grilla en base a los seleccionados Ticket #1 – Asistencia/Evaluaciones: Agregar filtros Asignado a: Eliana Valdéz Agregar al formulario una nueva “sección” de filtros la cual está compuesta por la siguiente lista de comboboxes: - Ciclo lectivo - Carrera - Profesor - Materia - Año - Curso Deben respetar la siguiente lógica de cascada: - En caso de que se seleccione una carrera: - Se habilitan los combos de año y curso, rellenando los valores con los disponibles para esa carrera. Por defecto el primer año y el primer curso en orden numérico/alfabético. - En caso de que se seleccione un año o curso: - Debe habilitarse el combo Materia. Ticket #2 – Asistencia/Evaluaciones: Filtrar grilla de resultados Asignado a: Alejo Sarmiento Filtrar los resultados mostrados en la grilla en base a los filtros seleccionados Ticket #3 – Asistencia/Evaluaciones: Agregar labels informativos/cuantitativos Asignado a: Melany López Agregar los siguiente labels informativos a los ya existentes. - Cantidad de alumnos - Cantidad de recursantes - Cantidad de desertores - Horas de cátedra Actualmente estos componentes estan compuestos de label + textbox bloqueado (enabled = false). Verificar que se actualicen los datos de los mismos a medida que se refresca la grilla con los resultados filtrados. Ticket #4 – Asistencia/Evaluaciones: Agregar submódulo en un tabcontrol Asignado a: Darío Ceballos Dividir Asistencia y Evaluaciones en un componente Tab Control para mostrar información diferente requerida en cada caso. Ticket #5 – Evaluaciones: Agregar datos estáticos / hardcodeados Asignado a: Magalí Torres Los datos de evaluaciones actualmente son indefinidos, por lo cual deben mostrar datos “hardcodeados” o estáticos. Ticket #6 – Mesas Finales: Agregar diseño basado en Asistencia/Evaluaciones Asignado: Darío Ceballos Crear el formulario de Mesas Finales basado completamente en el de Asistencia / Evaluaciones una vez finalizado. Agregar botón de “Imprimir Mesas”. Agregar combobox de turnos, el cual deberá contener los meses en los que se dictan las mesas. Ticket #7 – Mesas Finales: Agregar módulo a la barra de navegación Asignado a: Magalí Torres Crear ítem menú a la barra de navegación para mostrar el formulario de Mesas Finales. Al hacer click en éste, deberá mostrar el formulario del ticket #5.

Gantt – Calendario de fechas tentativas 01-05; 08-05; 15-05. Entrega del plan de proyecto. Entrega del desarrollo. Creación del Pull Request. Merge a la rama principal.